BLM4581 Ağ Tabanlı Teknolojiler ve Uygulamaları

Dönem Projesi Plan Belgesi

2026–2027 Güz Yarıyılı

| Proje adı | AÜ Yemekhane Asistanı – Etkileşimli Bot Destekli Yemekhane Menü ve Değerlendirme Portalı |
| --- | --- |
| Grup adı (bireyselde ad soyad) | YemekBot |
| Grup türü | ☐ Bireysel ☐ 2 kişilik ☒ 3 kişilik |
| GitHub depo bağlantısı | https://github.com/Ebrar3/Au-yemek-Bot-ag |
| Google Drive klasör bağlantısı | https://drive.google.com/drive/folders/1gdzgAqUthiMHn-1JxiCzeMu-EAfMtFEu?usp=sharing |

## Grup üyeleri

Belgeyi grup üyelerinden biri teslim edebilir; teslimden önce tüm üyeler bu tabloyu imzalamalıdır.

| Ad Soyad | Öğrenci No | GitHub kullanıcı adı | İmza |
| --- | --- | --- | --- |
| Arife Ebrar Üstüner | 23291207 | Ebrar3 |  |
| Yılmaz Emre Gündaş | 23291244 | gundasyemre |  |
| Efe Can Seymen | 23291006 | efecanseymen |  |

# 1. Projenin Kısa Özeti

Projenin amacı, hedef kullanıcıları ve temel işlevleri (yaklaşık yarım sayfa).

AÜ Yemekhane Asistanı, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin ve personelinin yemekhane menüsüne hızlı ve kolay biçimde ulaşmasını sağlayan, seçenek/buton tabanlı sohbet botu destekli bir web portalıdır. Üniversitenin her ay yayımladığı öğle ve akşam yemeği Excel dosyaları yönetici panelinden doğrudan yüklenir; sistem tarihleri, yemekleri, kalori değerlerini ve tatil günlerini otomatik olarak ayrıştırır, hatalı satırları yöneticiye raporlar. Sohbet ekranı açıldığında varsayılan olarak bugünün öğle menüsü gösterilir; kullanıcı metin yazmak zorunda kalmadan “Puanlama”, “Akşam Yemeği”, “Ertesi Günün Öğle Yemeği” (ve sonraki günlerde aktifleşen “Önceki Günün Öğle Yemeği”) ile “Yardım / İletişim” butonlarını kullanarak menüler arasında hızlıca gezinebilir.

Hedef kullanıcılar Ankara Üniversitesi öğrencileri, akademik/idari personeli ve yemekhane yönetimidir. Giriş yapmış kullanıcılar “Puanlama” seçeneğiyle yedikleri yemeklere 1–5 arasında puan verip yorum yazabilir; her yemeğin ortalama puanı ile en beğenilen ve en az beğenilen yemekler listelenir. Herhangi bir sorun veya öneri durumunda kullanıcılar “Yardım” butonu üzerinden geliştirici ekibin iletişim e-posta adresine ulaşabilir.

Temel işlevler: (1) günlük/aylık menü ve kalori görüntüleme, (2) seçenek/buton yönlendirmeli etkileşimli sohbet botu (varsayılan bugün öğle, akşam geçişi, ileri/geri gün geçişleri, puanlama ve yardım/e-posta desteği), (3) yemek puanlama ve yorum, (4) kullanıcı kaydı/girişi ve rol tabanlı yetkilendirme (Yönetici, Öğrenci), (5) yönetici paneli üzerinden yemek, menü ve yorum yönetimi ile aylık Excel listelerinin içe aktarılması, (6) aynı seçenek/buton yapısıyla çalışan Telegram botu, (7) Swagger ile belgelenmiş ve Flutter iOS uygulamasının da veri kaynağı olacak Web API.

# 2. Kullanılacak Teknolojiler

| Başlık | Seçim / Açıklama |
| --- | --- |
| Proje türü | ☒ Razor Pages ☐ MVC |
| Veritabanı | ☐ PostgreSQL ☒ MS SQL Server |
| Kendi yazılan API (varlık adı) | Menü (Menu) – /api/menuler için tam CRUD (GET, POST, PUT, DELETE). Ek olarak /api/yemekler, /api/degerlendirmeler ve /api/bot/adim (seçenek tabanlı bot durum/geçiş uç noktası). Tüm uç noktalar Swagger üzerinden test edilecektir. |
| Kullanılan harici API (varsa) | Telegram Bot API (Telegram.Bot kütüphanesi) – Inline Keyboard (satır içi butonlar) ile Bugün Öğle, Akşam, Ertesi/Önceki Gün, Puanlama ve Yardım (e-posta iletişim) seçeneklerini sunan etkileşimli bot. |
| Roller | Yönetici: yemek/menü yönetimi, aylık Excel listelerinin içe aktarılması, yorum moderasyonu, istatistikler. Öğrenci (Kullanıcı): menü görüntüleme, seçenekli bot kullanımı, puan verme ve yorum yazma. Giriş yapmamış ziyaretçiler yalnızca menüyü ve botu kullanabilir. |
| Diğer (tasarım şablonu, kütüphaneler vb.) | ASP.NET Core 10, Entity Framework Core (Code-First, migration), ASP.NET Core Identity, Bootstrap 5 tabanlı hazır yönetici şablonu (AdminLTE / SB Admin 2), Swashbuckle (Swagger UI), ClosedXML (üniversitenin Excel menü dosyalarını okuma), Chart.js (istatistik grafikleri), JWT (mobil istemci kimlik doğrulaması). |

# 3. Veritabanı Tabloları (Taslak)

| Tablo adı | İçeriği | İlişkili olduğu tablo(lar) |
| --- | --- | --- |
| Kullanicilar (AspNetUsers – Identity) | Id, Ad Soyad, E-posta, Şifre özeti; roller AspNetRoles/AspNetUserRoles ile | Degerlendirmeler, MenuYuklemeleri, TelegramAboneleri (1–N) |
| Kategoriler | Id, Ad, Sıra (Çorba, Ana Yemek, Yardımcı Yemek, Tatlı/İçecek/Salata – Excel’deki 4 sütun) | Yemekler (1–N) |
| Yemekler | Id, Ad, AramaAdı (normalize edilmiş ad), KategoriId, Kalori | Kategoriler (N–1), MenuYemekleri (1–N), Degerlendirmeler (1–N) |
| Menuler | Id, Tarih, Öğün (Öğle/Akşam), ToplamKalori, TatilMi, Açıklama (ör. “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”), MenuYuklemeId | MenuYuklemeleri (N–1), MenuYemekleri (1–N), Degerlendirmeler (1–N) |
| MenuYemekleri | MenuId, YemekId, Sıra (Menü–Yemek çoka-çok ara tablosu) | Menuler (N–1), Yemekler (N–1) |
| Degerlendirmeler | Id, KullaniciId, MenuId, YemekId, Puan (1–5), Yorum, Tarih, Onaylandı | Kullanicilar (N–1), Menuler (N–1), Yemekler (N–1) |
| MenuYuklemeleri | Id, DosyaAdı, Ay, Yıl, Öğün, YükleyenKullaniciId, YüklemeTarihi, EklenenMenüSayısı, Uyarılar | Kullanicilar (N–1), Menuler (1–N) |
| TelegramAboneleri | Id, ChatId, KullaniciId (isteğe bağlı), SeçiliTarih, BildirimSaati, Aktif | Kullanicilar (N–1) |

# 4. Liderlik Dağılımı

| Lider (Ad Soyad) | Lider olduğu haftalar |
| --- | --- |
| Yılmaz Emre Gündaş | 1., 2. ve 3. haftalar |
| Arife Ebrar Üstüner | 4., 5. ve 6. haftalar |
| Efe Can Seymen | 7., 8. ve 9. haftalar |

# 5. 9 Haftalık Plan

| Hafta | Lider | Yapılacak işler | Sorumlu üye(ler) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yılmaz Emre Gündaş | 1) Public GitHub deposu, .gitignore, README taslağı, Drive klasörü 2) ASP.NET Core Razor Pages proje iskeleti ve klasör yapısı 3) Bootstrap tasarım şablonu, _Layout, navigasyon, mobil uyum 4) Üniversitenin Ekim 2026 öğle/akşam Excel dosyalarının incelenmesi; model sınıfları taslağı | Yılmaz Emre Gündaş: 1, 2 Arife Ebrar Üstüner: 3 Efe Can Seymen: 4 |
| 2 | Yılmaz Emre Gündaş | 1) EF Core + SQL Server kurulumu, DbContext, ilk migration 2) Kategori–Yemek bire-çok ilişkisi, kategori seed verisi 3) Yemek ve Kategori CRUD sayfaları, form doğrulama 4) ClosedXML ile Excel okuma prototipi (tarih, yemek adı ve kalori ayrıştırma) | Yılmaz Emre Gündaş: 1, 2 Arife Ebrar Üstüner: 3 Efe Can Seymen: 4 |
| 3 | Yılmaz Emre Gündaş | 1) Menuler ve MenuYemekleri (çoka-çok) tabloları, migration 2) Menü oluşturma/düzenleme sayfaları (yemek seçimi ile) 3) Ana sayfada “Bugünün Menüsü” (öğle/akşam, kalori) ve aylık takvim görünümü 4) Tarih ve öğüne göre arama/filtreleme | Yılmaz Emre Gündaş: 1 Arife Ebrar Üstüner: 3 Efe Can Seymen: 2, 4 |
| 4 | Arife Ebrar Üstüner | 1) ASP.NET Core Identity ile kayıt/giriş 2) Yönetici ve Öğrenci rolleri, sayfa yetkilendirmesi 3) Yönetici paneli iskeleti 4) Excel içe aktarma ekranı: önizleme, tatil günleri, hatalı tarih uyarıları, MenuYuklemeleri kaydı 5) 1. sınıf içi gösterim (18 Kasım) hazırlığı | Yılmaz Emre Gündaş: 1, 2 Arife Ebrar Üstüner: 3, 5 Efe Can Seymen: 4 |
| 5 | Arife Ebrar Üstüner | 1) Degerlendirmeler tablosu, puan (1–5) ve yorum formu, doğrulama 2) Ortalama puanlar, en beğenilen / en az beğenilen yemekler sayfası 3) Yönetici panelinde yorum moderasyonu 4) 1. gösterim geri bildirimlerinin düzeltilmesi | Yılmaz Emre Gündaş: 1 Arife Ebrar Üstüner: 3 Efe Can Seymen: 2 Tüm üyeler: 4 |
| 6 | Arife Ebrar Üstüner | 1) Web API: MenulerController tam CRUD (GET/POST/PUT/DELETE) 2) Yemekler ve Degerlendirmeler API uç noktaları, DTO sınıfları 3) Swagger entegrasyonu ve API testleri 4) Mobil istemci için JWT kimlik doğrulaması 5) Uygulamanın ilk kez sunucuda yayınlanması (mobil uygulamanın erişimi için) | Yılmaz Emre Gündaş: 1, 4 Arife Ebrar Üstüner: 3, 5 Efe Can Seymen: 2 |
| 7 | Efe Can Seymen | 1) Seçenek tabanlı bot servisi: varsayılan Bugün Öğle, Akşam geçişi, Ertesi/Önceki Gün Öğle geçişleri 2) /api/bot/adim uç noktası ve Yardım butonu (ekip iletişim e-postası gösterimi) 3) Web sitesinde buton yönlendirmeli etkileşimli sohbet arayüzü (JavaScript fetch) 4) Sohbet seçenekleri içinden hızlı yemek puanlama akışı | Yılmaz Emre Gündaş: 1 Arife Ebrar Üstüner: 3 Efe Can Seymen: 2, 4 |
| 8 | Efe Can Seymen | 1) Telegram Bot API entegrasyonu: Inline Keyboard butonlarıyla aynı seçenek akışının sunulması 2) Telegram üzerinden puanlama, Yardım/İletişim butonu ve günlük bildirim aboneliği 3) Yönetici paneli istatistikleri (Chart.js), mobil uyum iyileştirmeleri 4) Gizli bilgilerin User Secrets’a taşınması, güvenlik kontrolleri | Yılmaz Emre Gündaş: 4 Arife Ebrar Üstüner: 3 Efe Can Seymen: 1, 2 |
| 9 | Efe Can Seymen | 1) Uçtan uca test ve hata düzeltmeleri 2) Son sürümün sunucuda yayınlanması 3) README.md’nin tamamlanması (kurulum, migration, çalıştırma adımları) 4) 2. sınıf içi gösterim (23 Aralık) sunumu ve demo verisi | Yılmaz Emre Gündaş: 2 Arife Ebrar Üstüner: 4 Efe Can Seymen: 3 Tüm üyeler: 1 |